FrozenWars
Acta de reunión 2

Fecha: 13/11/2012
Autor: Concepción Núñez Montes de Oca
Versión: 1.0

Reunión del día 13/11/2012

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 13:30.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Concepción Núñez Montes de Oca.
Revisiones: 16/11/12 por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez.

Temas a tratar:
  - Planteamiento de Casos de uso y requisitos.
  - Reparto del trabajo
  - Revisión del formato de los documentos.
  - Revisión de planificación
  - Presentación de funcionamiento de un chat en SmartFoxServer
  - Toma de decisiones del prototipo a presentar en la próxima entrega.
  - Presentación de ejemplo en 2D (Arkanoid) usando la librería libgdx para android (funcionamiento en dispositivo móvil).

Decisiones tomadas:
  - Realización de un vídeo-tutorial por parte de Concepción Núñez Montes de Oca para la instalación y configuración de un servidor WAN (Wide Area Network) en SmartFoxServer.
  - Modificación del documento Gráficos por cambio en la herramienta de desarrollo por Concepción Núñez Montes de Oca .
  - Redacción de documento maestro y creación de una plantilla para mantener un formato común en la redacción de documento por parte de Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca .
  - Redacción preliminar de los casos de uso (previo a la entrega) para la revisión del profesor Beatriz Gómez Carrero, Federico García Ávila, Daniel Corrales Rodriguez.
  - Realización del prototipo usando libgdx y SmartFoxServer. Incluye gráficos e interacción de varios usuarios con los dispositivos móviles. Realización: María Díaz Calvo, Ricardo Javier Carrión Beltrán y Diego Arranz García.
  - Redacción preliminar de los requisitos (previo a la entrega) para la revisión del profesor Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca .
  - La planificación no sufre modificaciones por el momento.
  - Queda fijada la próxima reunión el día viernes 23/11/2012.