FrozenWars
Acta reunión 4

Fecha: 23/11/2012
Autor: Daniel López Carreras, Daniel Corrales Rodriguez.
Versión: 1.1

Reunión del día 23/11/2012

Hora de comienzo: 15:00.
Hora de finalización: 16:21.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Daniel López Carreras y Daniel Corrales Rodriguez.
Revisiones: Concepción Núñez Montes de Oca.

Temas a tratar:
  - Revisión de la especificación.
  - Ajustes en reglas del juego.
  - Uso de imágenes en los documentos.
  - Revisión de la planificación.
  - Exposición de Assembla al grupo.
  - Problema con los puertos al usar la aplicación en la facultad.
  - Presentación del prototipo de intregración de smartfoxserver con libgdx.
  - Velocidad del movimiento del muñeco en el prototipo.
  - Reparto de trabajo.
  - Revisión de documentos y elementos a entregar el martes 27/11/2012.

Decisiones tomadas:
  - El proyecto se realizará para multijugador constando de varios modos de juego.
  - Se suprime el modo “Un jugador” por el momento.
  - No se considera necesario que el usuario tenga una foto o avatar en su perfil.
  - El usuario podrá elegir el mapa en el que desea jugar antes de comenzar la partida.
  - En la aplicación no existirá un método de puntuación para los jugadores.
  - Si la partida a la que un usuario ha sido invitado se encuentra con el máximo número de jugadores posibles, el usuario recibirá un mensaje donde indique que no le es posible acceder a la partida.
  - Petición de apertura de puertos en la conexión de la facultad.
  - Federico García elegido Jefe de proyecto.