FrozenWars
Acta de reunión 8

Fecha: 28/02/2013
Autor: Gonzalo Pericacho Sánchez
Versión: 1.0.

Reunión del día 28/02/2013

Hora de comienzo: 13:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Gonzalo Pericacho Sánchez.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Explicación del nuevo repositorio por parte de Federico García Ávila.
  - Asignación de nuevas tareas hasta la siguiente fecha de entrega.
  - Revisión de la planificación del proyecto hecha en Gantter.
  - Detallar las funcionalidades que se van a poder apreciar en la demo de la fecha de entrega.

Decisiones tomadas:
  - Tras la explicación del nuevo repositorio se propone la creación de tres nuevas ramas en el proyecto, una para cada subgrupo, y una rama maestra que contenga la versión estable del mismo.
  - Se actualiza la planificación, detallando exhaustivamente el trabajo de cada miembro hasta la próxima entrega y dejando claros los trabajos pendientes para el futuro.
  - La funcionalidades de la demo serán las siguientes:
    - El usuario podrá consultar el menú de ayuda.
    - El usuario podrá salir de la aplicación desde el menú.
    - El usuario podrá entrar en el menú de ajustes y hacer cambios sobre los botones aunque no tengan efecto los mismos.
    - El usuario tendrá la posibilidad de jugar una partida con otros usuarios conectados, mediante invitación o aleatoriamente.
    - Dentro de la partida, el usuario podrá moverse en las direcciones cardinales con movimiento inteligente, poner arpones que crean grietas y rompen el hielo pudiendo matar a otros jugadores.
    - Muerte de jugadores y finalización de partida.