FrozenWars
Acta de reunión 9

Fecha: 14/03/2013
Autor: Concepción Núñez Montes de Oca
Versión: 1.0.

Reunión del día 14/03/2013

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Concepción Núñez Montes de Oca.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Revisión de tareas pendientes para la entrega.
  - Problema con la inclusión de colas en la creación de partidas.
  - Revisión de la planificación.
  - Decisión de fecha para realizar la integración de las ramas de Github
  - Integración del texto en pantalla de juego.

Decisiones tomadas:
  - El grupo del servidor investigará el problema de las colas en la creación de partida con urgencia dado que es algo imprescindible para la entrega.
  - El lunes día 18/03/2013 se realizará la integración de las ramas de Github por Concepción Núñez Montes de Oca y Federico García Avila.
  - María Díaz Calvo realizará la integración del tecto en pantalla de juego.
  - La planificación realizada ha sido seguida correctamente, no se produce modificación alguna.
  - Antes del lunes día 18/03/2013 todas las ramas deberán haber finalizado sus tareas penientes.
  - Escribir en el foro de la asignatura el día de entrega de la demo y el contenido de esta.