¿Qué es BoomWars?
Juego Multigujador Online
Una evolución de “Bomberman”
Para dispositivos Android

---
¿Por qué jugar a Boomwars?
- Unico “Bomberman” multijugador gratuito
- Varios modos de juego
    - Normal
    - Uno contra todos
    - Battle Royale
    - Survival
    - Por equipos
- Temática original
- ¡Juega con tus amigos!

---
¿Cuál es su estado actual?
- Gran parte de los gráficos integrados
- Permite la interacción de usuarios desde distintos terminales remotos
- Funcionalidades básicas del juego
- Gestor de inicio de partidas
- Finalizada la fase de elaboración

---
Estimaciones y Planificaciones
- Puntos de función estimados: 143
  - 27% de los PF realizados
  - 23,8 PF/mes
  - 15,88 PF /persona-proyecto
  - 2,65 PF /persona-mes
  - 12 horas /PF-persona
- Reparto de Puntos de Función
    - Puntos de Función BoomWars
- Media de 8h semanales/persona

---
Estimaciones y Planificaciones 2
- Lineas de Código Actuales: 1424
- Lineas de Código Estimadas:
    - 1424 * 5 meses = 7120
- Planificación:
    - Planificación en Gantter
- Versión 1.0 (1 modo de juego)
    - Finales de Enero

---
BoomWars
¿Dudas?
¿Preguntas?
¿Comentarios?
¿Sugerencias?