FrozenWars
Acta de reunión 3

Fecha: 20/11/2012
Autor: Federico García Ávila, Concepción Núñez Montes de Oca.
Versión: 1.0

Reunión del día 20/11/2012

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 13:23.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Federico García Ávila y Concepción Núñez Montes de Oca.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Documentos a presentar en la entrega del martes 27/11/2012.
  - Puesta en común de la especificación de la aplicación.
  - Planteamiento y organización de requisitos, presentación al grupo.
  - Presentación al grupo de los avances de la aplicación de prueba.
  - Revisión para la compatibilidad entre requisitos y especificación de proyecto.
  - Revisión de la planificación.
  - Decisión de la próxima fecha de reunión.

Decisiones tomadas:
  - Se completará la especificación de la aplicación de manera más detallada por Beatriz Gómez Carrero, Federico García Ávila y Daniel Corrales Rodriguez.
  - Los casos de uso se propondrán, pero no se realizarán hasta la próxima entrega y se finalizará el documento de requisitos por Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  - Decisiones tomadas sobre la especificación del lanzamiento de la aplicación, así como del sistema de usuarios para el modo multijugador.
  - Se finalizará la aplicación de integración de servidor y libgdx por Diego Arranz García, María Díaz Calvo y Ricardo Javier Carrión Beltrán.
  - Realización de un documento maestro del proyecto por Concepción Núñez Montes de Oca.
  - Se presentarán finalizadas todas las tareas encomendadas a cada grupo el 23/11/2012.