FrozenWars
Acta reunión 5

Fecha: 14/12/2012
Autor: Gonzalo Pericacho Sánchez.
Versión: 1.0

Reunión del día 14/12/2012

Hora de comienzo: 14:30.
Hora de finalización: 16:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Gonzalo Pericacho Sánchez.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Distribución de los puntos de función en el proyecto.
  - Reparto de casos de uso para su realización entre los miembros del proyecto.
  - Presentación de la evolución del proyecto para la próxima entrega.
  - Creación de la planificación en un entorno gráfico.
  - Seguimiento de avances en la lógica del servidor.
  - Seguimiento de avances en los gráficos del juego.
  - Seguimiento de avances en la lógica del juego.
  - Creación de un documento para el seguimiento de avances por entregas.

Decisiones tomadas:
  - Creación de un documento que contenga la distribución de los puntos de función en el proyecto por Federico García Ávila.
  - Cada caso de uso será redactado por el grupo que tenga asignado la implementación que englobe ese caso de uso.
  - La presentación de la evolución del proyecto será redactada por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez, siendo supervisada por Federico García Ávila, que se encargará de presentarla.
  - La creación de la planificación en un entorno gráfico será realizada por Concepción Núñez Montes de Oca y supervisada por Gonzalo Pericacho Sánchez.
  - Establecimiento de fecha para un nuevo seguimiento de avances en el servidor, gráficos y lógica del juego.
  - Creación del documento para el seguimiento de avances por entregas por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez.