FrozenWars
Acta reunión 6

Fecha: 08/01/2013
Autor: Concepción Núñez Montes de Oca.
Versión: 1.0

Reunión del día 08/01/2013

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Concepción Núñez Montes de Oca.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Diseño del mapa de juego.
  - Exposición de avances en el desarrollo del servidor.
  - Exposición de los nuevos gráficos creados.
  - Seguimiento de avances en la lógica del juego.
  - Seguimiento de los avances en el diseño de menús.
  - Cambio de nombre de la aplicación y nuevo logo.
  - Documentos a realizar para la entrega del 22/01/2013.
    - Control de calidad.
    - Arquitectura de la aplicación
    - Control de Riesgos.
    - Casos de uso.
  - Revisión de la planificación (tanto la realizada en gantter como la escrita)
  - Modificación de Documentos para ajustes en el formato (incluir en cada documento portada con logo).

Decisiones tomadas:
  - El mapa de juego será de 11X11 conteniendo 5 bloques fijos por fila. Se aumentará el tamaño de la cruceta de direcciones por María Díaz Calvo, Diego Arranz García, Ricardo Javier Carrión Beltrán (Diseño) y Concepción Núñez Montes de Oca (Gráficos).
  - Integración de los avances en el servidor expuestos por Gonzalo Pericacho Sánchez en la aplicación para Febrero por Daniel Corrales Rodríguez, Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez (Servidor).
  - Aceptado “FrozenWars” como nombre del proyecto y su correspondiente logo.
  - Integración del nuevo logo creado por Concepción Núñez Montes de Oca en los documentos por Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  - Establecimiento de una próxima fecha para el seguimiento de los avances de los grupos.
  - Los Documentos “Control de calidad” y “Control de Riesgos” serán realizados para la entrega por Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  - Los Casos de uso serán realizados por las personas que implementen la parte del proyecto que englobe ese caso de uso.
  - Creación del documento de la arquitectura de la aplicación por María Díaz Calvo, Diego Arranz García, Ricardo Javier Carrión Beltrán.
  - Revisión de la planificación por Beatriz Gómez Carrero y Federico García Ávila.