FrozenWars
Acta de reunión 10

Fecha: 03/04/2013
Autor: Concepción Núñez Montes de Oca
Versión: 1.0.

Reunión del día 03/04/2013

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Concepción Núñez Montes de Oca.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Revisión de tareas pendientes para la entrega.
  - Redimensión de los gráficos para evitar que se pixelen.
  - Modificación de la velocidad de los pingüinos (solicitada por gran cantidad de personas en la muestra de la demo)
  - Visibilidad de la grieta reducida. El usuario no podrá ver el rango real de la bomba (sugerencia por parte de las personas que probaron la aplicación en la anterior entrega)
  - Partidas con menos de 4 jugadores
  - Funcionamiento de la apk.
  - Eliminación del chat en el juego.
  - Salir de SmartFox cuando se cierra la aplicación
  - Envío de informe cuando se produce una excepción y registro de errores.
  - Inserción de la base de datos del servidor (añadir amigos, eliminar amigos, registrar, loguear...)
  - Problemas de sincronización.
  - Revisión de la planificación.

Decisiones tomadas:
  - La apk deberá funcionar en un plazo de 3 días. Realizado por María Díaz Calvo, Ricardo Javier Carrión Beltrán y Diego Arranz García.
  - Se modificará la forma de dibujar las grietas en el juego para que los usuarios no puedan ver el rango de la bomba. Las grietas se verán con rango 1 y el rango del agua será el real. Realizado por Concepción Núñez Montes de Oca.
  - Las partidas con amigos podrán ser de 2, 3 ó 4 jugadores.
  - Los pingüinos aumentarán su velocidad en un 25%.
  - Para la entrega deberán añadirse las mejoras, aún no se realizará el reparto para el desarrollo de estas.
  - Una vez funcione la apk, deberá realizarse la redimensión de las imágenes del juego (por Concepción Núñez Montes de Oca) o del menú (por Beatriz Gómez Carrero).
  - Desarrollo de la parte lógica de bases de datos en el servidor por Gonzalo Pericacho Sánchez.
  - Desarrollo de la parte de interfaz de la base de datos en el servidor por Federico García Ávila y Beatriz Gómez Carrero.
  - El chat queda eliminado como parte a añadir en la aplicación, si el tiempo lo permite se añadirán otras funcionalidades en sustitución a este.
  - Registro en un fichero cuando se produce una excepción durante el transcurso de la aplicación por Federico García Ávila y Beatriz Gómez Carrero.
  - Arreglo de problemas de sincronización del juego.
  - Salida de SmartFox cuando se finaliza la aplicación y eliminación de recursos de la aplicación en java por Federico García Ávila y Beatriz Gómez Carrero.
  - Revisión de la planificación.