FrozenWars
Acta de reunión 11

Fecha: 19/04/2013
Autor: Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García.
Versión: 1.0.

Reunión del día 19/04/2013

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Redistribución de los subgrupos de desarrollo.
  - Reparto de trabajo de los subgrupos.
  - Debate sobre la mejora de lanzar arpón.
  - Decidir funcionalidades para la próxima entrega.

Decisiones tomadas:
  - Daniel Corrales Rodríguez pasará a formar parte del grupo de lógica del juego.
  - Daniel López Carreras se encargará de testear las aplicaciones de los otros proyectos.También se encargará del funcionamiento de la aplicación Android (.apk).
  - Daniel Corrales Rodríguez y Concepción Núñez Montes de Oca se encargarán de realizar los modos de juego del Battle Royale, y por equipos.
  - Concepción Núñez Montes de Oca se encargará de mejorar la interfaz gráfica, y de implementar el tiempo de juego.
  - Gonzalo Pericacho Sánchez se encargará de realizar la conexión de la base de datos con el servidor, y de gestión de la lista de amigos por parte de cada usuario.
  - Federico García Ávila y Beatriz Gómez Carrero se encargarán de integrar el teclado, la interfaz de la lista de amigos, mejora visual de las pantallas , mejoras en la pantalla multiplayer, que no se pueda redimensionar las pantallas en el ordenador y la creación del fichero de información sobre posibles excepciones que puedan ocurrir.
  - Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García se encargarán de modificar la arquitectura referente a los jugadores, haciendo que sea más cómodo el desarrollo y haciendo posible que el número de jugadores sea variable(dos o más).
  - Daniel López Carreras se encargará de implementar la asignación de las mejoras de los barriles en la parte del servidor.
  - Se ha decidido cambiar la mejora de lanzamiento del arpón por la mejora de invisibilidad.
  - Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García se encargarán de la implementación de las mejoras, del modo de juego Survival,añadir tanto el tiempo de partida como las mejoras a la interfaz gráfica.
  - Para la próxima entrega se ha decidido entregar toda la funcionalidad excepto un modo de juego(1 vs all).