FrozenWars
Acta de reunión 12

Fecha: 08/05/2013
Autor: Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García.
Versión: 1.0.

Reunión del día 08/05/2013

Hora de comienzo: 12:00.
Hora de finalización: 14:00.
Participantes: Todos los integrantes del grupo.
Redactor del Acta: Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García.
Revisiones: Ninguna.

Temas a tratar:
  - Revisión de la planificación.
  - Revisión de la documentación.
  - Problema de puertos cerrados en la universidad.

Decisiones tomadas:
  - Federico García Ávila y Beatriz Gómez Carrero se encargarán de corregir los menús de forma que sea más intuitiva.
  - Daniel López Carreras y Daniel Corrales Rodríguez se encargarán de revisar y corregir los documentos de métricas además de realizar la arquitectura del servidor e integrarla en el documento de la arquitectura.
  - Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García se encargarán de arreglar los fallos de sincronización en el juego junto con Gonzalo Pericacho Sánchez por parte del servidor.
  - Daniel Corrales Rodríguez y Concepción Núñez Montes de Oca se encargarán de realizar el modo de juego “1 vs All” y añadir sonidos al juego.
  - Ricardo Javier Carrión Beltrán, María Díaz Calvo y Diego Arranz García se encargarán de arreglar la pantalla de carga además de añadir información para que el juego sea más intuitivo. También se encargarán de arreglar el documento de arquitectura añadiendo las nuevas funcionalidades que se requerían.
  - La solución propuesta por Concepción Núñez Montes de Oca será crear una red local donde se conectarán los usuarios para poder usar la aplicación y así arreglar el problema de los puertos.