FrozenWars
Gestión de Calidad

Fecha: 11/01/2013
Autor: Concepción Núñez Montes de Oca.
Versión: 1.0

TABLA DE VERSIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor/es
11/01/2013	v1.0	Creación del documento	Concepción Núñez Montes de Oca

Descripción del documento

El propósito de este documento es proporcionar un único punto de referencia sobre el apartado de calidad del proyecto FrozenWars.

Ámbito

Este documento se centra en todos los puntos que nos proporcionan la garantía de calidad del producto. Está destinado tanto al cliente como a los propios desarrolladores que se encarguen de la gestión de calidad.

Propósito de calidad

El proyecto deberá cumplir una serie de requisitos, los cuales han sido descritos en el documento “Catálogo de Requisitos” realizado previamente. Una vez estos requisitos hayan sido cumplidos, se realizarán una serie de pruebas que garanticen el cumplimiento de estos. Sólo entonces el proyecto habrá superado los requisitos impuestos por el cliente y será por tanto un producto con una calidad garantizada.

El software a desarrollar está destinado a la salida al mercado como una aplicación gratuita para terminales android con un sistema operativo igual o superior a la versión 2.3.

Los elementos del software que serán cubiertos por el plan de calidad se listan a contrinuación:
- Documento de especificación de requisitos
- Documento de especificación de la aplicación
- Documento de arquitectura
- Casos de uso de la aplicación
- Planificación
- Implementación del producto

Este plan de calidad cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al desarrollo software de la aplicación. La sección correspondiente al mantenimiento no será cubierta en este documento.

Gestión del proyecto

Organización Original

El equipo de desarrollo se distribuye siguiendo un modelo descentralizado controlado, es decir, existe un jefe que distribuye las tareas y varios subgrupos con jefes secundarios. La comunicación entre los componentes de los subgrupos es horizontal, y la de los jefes secundarios con el jefe es vertical. Los subgrupos en los que se ha dividido el equipo de desarrollo son:
- Gráficos e interfaz de la aplicación : Incluye tanto las imágenes requeridas para la aplicación, así como el diseño del sistema de menús y la interfaz de juego (Controles)
- Desarrollo del servidor: Subgrupo destinado a la investigación y desarrollo de todo el entorno que requiera uso del servidor, ya sean salas de juego y la organización de estas, como la respuesta a tiempo real.
- Lógica de la aplicación: Este subgrupo se encarga de desarrollar el código correspondiente a toda la lógica de la aplicación, incluyendo el sistema de reglas del juego.

La elaboración de documentacion se realizará por partes iguales por todos los miembros del equipo, destinándose como encargado de su posterior corrección si fuese necesario, el creado o creadores del documento y como revisores del documento las personas no redactoras de éste.

Cada subgrupo mantiene el control de calidad sobre su sección de desarrollo pertinente teniendo que ser fieles a los documentos detallados den “documentación mínima requerida”

El jefe de proyecto se encargará de comprobar el correcto mantenimiento de calidad por parte de cada subgrupo realizando revisiones no fijadas previamente.

Las dependencias entre los 3 subgrupos de desarrollo son variables, suponiendo una base necesaria para el resto del desarrollo el correcto diseño y elaboración del software realizado por el subgrupo del servidor, además de garantizar el cumplimento de una gran cantidad de requisitos de la aplicación detallados en el documento “Catálogo de Requisitos”.
Basándose en el correcto funcionamiento del subgrupo servidor, el resto de los subgrupos podrán trabajar de forma paralela e independiente salvo casos muy excepcionales.

Rol/Grupo	Jefe/Subjefe	Miembros
Jefe del proyecto	Federico García Ávila	--
Grupo Gráficos/ / Interfaz	Turno rotativo	Concepción Núñez Montes de Oca / Federico García Ávila / Beatriz Gómez Carrero
Grupo Servidor	Turno rotativo	Gonzalo Pericacho Sánchez, Daniel Corrales Rodriguez, / Daniel López Carreras
Grupo Lógica	Turno rotativo	Diego Arranz García, / Maria Díaz Calvo, / Ricardo Javier Carrión Beltrán

Organización Secundaria

Tras la finalización de una serie de tareas a realizar en el equipo de desarrollo se ha considerado necesaria una reorganización de los equipos de trabajo que conlleven una carga similar a todos los miembros del grupo.
Las tareas finalizadas incluyen:
- Finalización del desarrollo del servidor excepto para mantenimiento y pequeñas mejoras constando en la actualidad un servidor estable y de calidad cumpliendo todos los requisitos que involucraban a éste.
- Terminación en el desarrollo de gráficos de la aplicación excepto por modificaciones y necesidades no consideradas.
La nueva organización sigue un modelo descentralizado controlado y consta de los siguientes grupos.

Rol/Grupo	Jefe/Subjefe	Miembros	Función
Jefe de Proyecto	Federico García Ávila	--	Supervisar y distribuir las tareas entre los subgrupos. Principal representante del equipo.
Mantenimiento gráficos	Turno rotativo	Beatriz Gómez Carrero / Concepción Núñez Montes de Oca	Creación o modificación de gráficos que sean necesarios durante el desarrollo de la aplicación
Mantenimiento servidor	--	Gonzalo Pericacho Sánchez	Creación de nuevos métodos o modificación de anteriores según las necesidades surgidas durante el desarrollo. A su vez esta persona ayudará dentro de sus posibilidades al grupo de lógica del juego.
Lógica del juego	Turno rotativo	Concepción Núñez Montes de Oca / Diego Arranz García / María Díaz Calvo / Ricardo J Carrión Beltrán / Daniel Corrales Rodriguez	Dessarrollo de todo lo relacionado a la lógica del juego: implementación de reglas, mejoras y modos de juego, interfaz de mapa de juego
Sistema de menús	Turno rotativo	Federico García Ávila / Beatriz Gómez Carrero	Desarrollo de toda la interfaz previa a mapa de juego pantallas de inicio sistema de ayuda, menu de ajustes, multijugador, invitar amigos...
Mantenimiento y testing	Turno rotativo	Daniel López Carreras	Mantenimiento y chequeo del correcto funcionamiento de la aplicación en dispositivos android. También encargado de la supervisión de otros proyectos

Actividades

Ciclo de vida cubierto por el Plan

El plan de gestión de calidad pretende cubrir todas las etapas durante un ciclo de vida del modelo de desarrollo RUP.
Los productos a seguir un control de calidad según la etapa de desarrollo del proyecto son:
- Inicio: Se trata de una de las etapas más importantes en cuanto a la fijación de la base sobre la que se sustentará el sistema de gestión de calidad. Se creará el sistema de requisitos de la aplicación, todo producto posterior deberá fijarse a estos requisitos.
- Elaboración: Gran importancia depositada en la documentación de analisis y diseño. Documentos como especificación, arquitectura y casos de uso deben quedar claramente definidos ya que también conforman junto con los requisitos la base del sistema de calidad.
- Implementación: A través de revisiones periódicas se comprobará que la implementación está cumpliendo la garantía de calidad a través de las actividades de calidad explicadas en el apartado posterior, comprobando a demás que no se produce ninguna desviación sobre los documentos establecidos y procediendo a un acuerdo entre desarrolladores y clientes si alguna modificación se requiriera.
- Transición: La fase de transición tendrá pequeñas revisiones de calidad, aunque no deberían ser necesarias si se ha abordado correctamente el proyecto debido a que cualquier modificación sobre el sistema en que basamos la calidad del producto a estas alturas tendría un coste demasiado elevado.

Actividades de calidad a realizarse

Revisión del producto
Se procederá en una serie de puntos previamente determinados a realizar un V&V (verificación y validación) sobre el producto en desarrollo.
Ajustándose a la planificación previamente establecida cada subgrupo que esté desarrollando un producto debe realizar pruebas de verificación del producto desarrollado comprobando que éste funcione correctamente mediante el uso de test y pruebas de ejecución. El subgrupo deberá también realizar un proceso de validación, de forma que el producto desarrollado realice lo que se encuentra especificado en los documentos del proyecto garantizando que cumple el plan de calidad.
Revisión de ajuste al proceso
Periódicamente o tras la finalización de un proceso de verificación y validación el equipo de desarrollo procederá a la revisión de la planificación del proyecto para determinar si se está ajustando correctamente. Esta revisión se realizará con todos los miembros del equipo de desarrollo presente o al menos con el jefe de proyecto y los subjefes de cada subgrupo. Si son necesarios ajustes en la planificación serán debatidos por este grupo de revisión debiendo constar los cambios realizados en la planificación y ser notificados a todos los miembros del equipo de desarrollo en su totalidad.
Revisión técnica formal
Existen 3 niveles en nuestro proceso de verficación y validación que consolidan la revisión técnica formal.
  - Nivel 1: Revisión del producto. El subgrupo de desarrollo tiene un trabajo a realizar siguiendo la planificación establecida. Lo desarrolla y realiza pruebas sobre el trabajo realizado verificando su funcionamiento y validando su corrección.
  - Nivel 2: El trabajo realizado por el subgrupo de desarrollo pasa a ser testeado por un grupo mayor. El conjunto de todos los componentes del equipo de desarrollo. Una vez pasado su V&V pasará junto con otros productos creados por otros subgrupos de desarrollo al último nivel.
  - Nivel 3: Presentación de demo. Similar a una entrega al cliente. La aplicación es presentada a un grupo ajeno al desarrollo del producto que evaluará la calidad de este y rellenará encuestas de satisfacción que el equipo de desarrollo tendrá en cuenta. De este modo se aumenta la comprobación de que el producto que ha sido desarrollado hasta este momento ha quedado validado correctamente. Este nivel puede llegar a crear otro proceso de verificación y validación debido a sugerencias por parte de los probadores de la demo que sean admitidas por parte del equipo de desarrollo. Estas modificaciones se tendrán en cuenta en el documento de desviaciones.
- Documentación de desviaciones
Si durante el proceso de la Revisión Técnica Formal se produce una posibilidad de cambio, ya sea por sugerencia de alguno de los niveles de verificación y validación o por un incidente no previsto se procederá a debatir por parte de todo el equipo de desarrollo su posible aplicación teniendo en cuenta el grado de afección a los elementos de configuración software siendo posible el deshecho de la propuesta si esta modificación al ser demasiado costosa puede poner en peligro el sistema de calidad del producto, ya sea creando inconsistencias en documentos o código o desviando en demasía la planificación del proceso debido al elevado coste de desarrollo que implique. Si esta modificación se hiciese efectiva debería constar en todos los documentos que conforman la base de la garantía de calidad del producto teniéndose en cuenta los elementos de configuración software que se ven afectados y procediendo a su modificación y posterior comprobación.

Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

A pesar de no ser indicado de una manera concisa en la planificación. Se procederá a un proceso de verificación y validación cada vez que se produzca la finalización de una tarea propuesta en la planificación y antes del comienzo de la siguiente tarea encomendada. Este proceso de verificación y validación será realizado por el subgrupo que tenga encomendada la tarea.
Por otra parte, al final de cada mes queda establecida un “Milestone” en que el equipo de desarrollo en su totalidad deberá presentar una versión estable previamente verificada y validada que será mostrada a un grupo ajeno al desarrollo del proyecto y además realizarse una revisión técnica formal sobre el producto desarrollado hasta ese momento.

Documentación Mínima Requerida

Documentación mínima requerida para que la implementación asegure satisfacer los requisitos necesarios.

Requisitos

El documento en el que se especifican los requisitos de la aplicación debe describir de forma clara y detallada cada uno de los requerimientos esenciales del software e interfaces de la aplicación.
Los requisitos detallados tienen un gran impacto sobre la calidad del software abarcando diversas áreas como: funcionalidad, mantenibilidad, usabilidad y eficiencia.

Especificación Software

El documento de especificación debe contener de forma muy detallada todo lo relativo al desarrollo de la aplicación incluyendo el contenido de la totalidad de las interfaces externas y su manejo y posibilidades asi como los detalles relativos al funcionamiento de la aplicación siendo en FrozenWars un componente de gran relevancia, en el que debe quedar totalmente especificado el manejo del juego, las reglas y las posibilidades y vías de desarrollo que puede seguir el juego durante su ejecución. Además deberán especificarse los modos de juego y la interacción de todos los componentes definidos.

Arquitectura

El documento de arquitectura debe contener una descripción concreta y detallada de las interfaces internas de la aplicación asi como la relación entre ellas. Contendrá los diagramas de clases necesarios. Los elementos esenciales en la arquitectura serán:
- Elementos y los principales componentes del sistema.
- Capas del sistema.
- Mecanismos arquitecturales necesarios para el sistema.
- Tecnologías elegidas para hacer frente a cada capa y el mecanismo y la motivación detrás de estas opciones.
- Componentes comprados o de código abierto que se utilizarán y la forma en que se tomó la decisión.
- Descripción de los principales patrones de diseño utilizados y por qué la elección.
- Definición de la forma en que el acceso a sistemas externos y / o legados.
- Diagramas que faciliten la comprensión visual de la arquitectura.

Casos de Uso

Comprende todas las posibilidades de actuación que tiene un usuario a través de nuestra aplicación.
Cada documento relacionado con un caso de uso especificará cuál es su identificador de caso de uso, la fecha y autor de su creación, una breve descripción del caso de uso, los actores o participantes dentro del caso de uso, las precondiciones que conllevarán al flujo del caso de uso, el desarrollo del caso de uso y las postcondiciones tras su uso.

Normas y directrices

Estándar de documentación

La redacción de documento seguirá unas plantillas previamente diseñadas ajustándose lo máximo posible al formato IEEE. No se creará un nuevo documento sin ser debatida su necesidad por parte del equipo de desarrollo.
Los cambios en la documentación deberán ser decididos por el equipo de desarrollo salvo ser modificaciones de escasa importancia (corrección de formato, corrección ortografica, corrección de inconsistencias) o ser documentos que no sustentan el sistema de calidad.
Los cambios en documentos de gran importancia, es decir, la base que garantiza la calidad de nuestro producto deberán pasar una revisión técnica formal en la que se analizen los elementos de configuración software que se ven afectados por esa modificación. Sólo se procederá a la modificación de esos documentos si el equipo en su totalidad lo considera necesario.
En caso de realizarse una modificación que no conlleve una revisión tecnica formal deberán aplicarse el control de versiones establecido para la documentación e informarse de este cambio a todos los miembros del equipo de manera escrita por el correo electrónico del equipo de desarrollo.

Estándar de verificación y prácticas

El desarrollo del código de la aplicación se compartirá con el repositorio Github, este repositorio consta de diversas ramas de trabajo, cada rama pertenece a un subgrupo de los citados en la organizacion del equipo. Cada subgrupo trabaja únicamente en su rama salvo casos excepcionales. En el momento de realizar la revisión técnica formal estas se unen en una rama principal de forma que el producto que se encuentre en esa rama ha pasado numerosos procesos de verificación y validación por parte del equipo de desarrollo y de un grupo ajeno al desarrollo de la aplicacion y por tanto mantiene la garantía de calidad del producto, no pudiendo modificarse su contenido sin el consenso de todo el equipo tras realizar un proceso intensivo de verificación y validación sobre la modificación.

Evaluación y pruebas

Las evaluaciones y pruebas realizadas por el equipo de desarrollo se hacen constar en el registro de “issues” del repositorio, donde todo miembro del equipo de desarrollo registra los errores encontrados en la aplicación y las tareas pendientes por hacer para ajustarse a la planificación y de esa manera seguir manteniendo el plan de calidad.
Las evaluaciones y pruebas realizadas tras una revisión técnica formal han sido registradas en forma de encuesta haciendo constar los fallos y debilidades del producto por parte de miembros ajenos a la aplicación. Pueden verse esos resultados en "Realimentación obtenida tras las demos"

Resolución de problemas y acciones correctivas

Especificado en el documento “Plan de Gestión de Riesgos”.